Plan de montée en charge (Ram-up)

| Cible MVP finale | Requêtes chatbot IA (pic) | Appels API (pic) |
| --- | --- | --- |
| ~200 utilisateurs actifs | ~5–10 req/min | ~30–50 req/min |

Plan de Montée en charge

| Validation Interne | Bêta fermée | Bêta elargie | Pleine charge MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-10 users 1/2 min chatbot Risque : RAM Mistral 7B ~14 Go → surveiller docker stats | 30-50 users 3/5 min chatbot Risque : Plusieurs utilisateurs simultanés → limiter les requêtes chatbot à 3/min par user | 100-150 users 5/8 min chatbot Risque : Queue chatbot saturée à 100+ users → afficher un message d'attente côté UI | 200 users 10/ min Risque : CPU/RAM → déclenche migration V2 (K8s + LLM cloud) |
| GO : 0 crash & latence stable NO-GO : Crash Ollama / RAM > 30 Go | GO : RAM < 28 Go & API erreurs < 2% NO-GO : OOM / API erreurs > 5% | GO : Uptime > 99% & Latence < 1s NO-GO : Latence > 60 s / RAM > 31 Go | GO : CPU < 70% & aucun OOM NO-GO : → Migration V2 |